## Slide 1: Jira / 開發流程優化建議
集中管理系統相關需求與任務
issue類型定義與派工
Jira相關異動
開發流程梳理
後續工作與討論
2023/03/05 V1

## Slide 2: 集中管理系統相關需求與任務-OTP board開單
常開立issue類型
RISK : 故事/改進/異常/營運異常
RD : 任務/子任務
QA : 改進/異常/子異常
INFRA : 營運異常
OTP board
QA
RD
RISK
INFRA
Main issue Sub issue

## Slide 3: issue類型定義
故事 / 改進 :(Risk QA操作)
屬於需求類型如新增功能、優化、重構，RD可依內容大小直接分派或開立子任務分派
需求討論 :
屬於sub issue，需多次討論釐清的需求可開此單紀錄
任務 / 子任務 :
屬於實際執行的最小單位，一人一任務為原則，若任務太大可拆分子任務分派
異常 :
營運異常：營運環境發生的異常事故
測試異常 : 屬於sub issue，sprint期間測試問題
其他異常：前兩類異常外發現的異常問題
【改進】
信息優化
Tim
【營運異常】
報價未顯示
Mars

## Slide 4: 派工範例-1
Zon
Tim
Bing
Dennis
【故事】
止營止損
【子任務】
UI設計
【子任務】
前端開發
【子任務】
後端開發
【子異常】
測試異常
【改進】
信息優化
Tim
【改進】
信息優化
Tim
【營運異常】
報價未顯示
Mars
【改進】
信息優化
Tim
【營運異常】
報價未顯示
Mars
【改進】
信息優化
Tim
【營運異常】
報價未顯示
Mars
Case 3
【需求討論】
前期需求會議
Peter
【改進】
信息優化
Tim
【營運異常】
報價未顯示
Mars
Case 1
Case 2

## Slide 5: 派工範例-2
Zon
Tim
Bing
【故事】
止營止損-第一階段
【子任務】
UI設計
【子任務】
前端開發
【子任務】
後端開發
【子異常】
測試異常
Case 4
【需求討論】
前期需求會議
Peter
Zon
Tim
Bing
【故事】
止營止損-第二階段
【子任務】
UI設計
【子任務】
前端開發
【子任務】
後端開發
【子異常】
測試異常
【需求討論】
前期需求會議
Peter
Dennis
Dennis

## Slide 6: Jira相關異動-開單規範
 | 需求類issue | 任務類issue | 其他異常issue | 營運異常issue
概要 | [ ]標示關鍵字+ 概要 |  |  | 
描述 | 朝向滿足 Impact Mapping 內容為目標 (主單) |  | Impact Reproduce Steps Actual Result Expect Result | link
優先度 | * | * | * | *
嚴重度 | * | * | * | *
難易度 |  | 評估時須更新 |  | 
預估時間 |  | 評估時須更新 |  | 
sprint |  | 執行時須更新 |  | 
備註 |  |  | 需回覆異常原因與處置 | 

## Slide 7: Jira相關異動-概述範例
關鍵字：
第一個[] => 團隊，C++, JAVA, FE,UI...
第二個[] => 環境，WEB, APP, CRM, TS, JGX ...
第三個[] => 功能模組，CFD, TPSL...
範例：
任務單
[C++][TS/JGX][行情]修正港交所品種2k, 4k倉量異常
[JAVA][CRM][傭金]傭金分配功能
需求單
[WEB/TS][優化]客戶端資金欄位顯示
※後續提供關鍵字類型
功能模塊 | 描述
行情 | 前台行情相關問題
交易 | 前台交易相關問題
用戶 | 後台CRM用戶登入\註冊相關問題
資金 | 後台CRM資金、出入金相關問題
網關 | 網關相關設定問題，應區分交易或行情
參數 | 後台CRM品種合約市場、費用個性化等相關設定問題
風控 | 後台CRM風控規則、強平、持倉計算浮盈相關問題
結算 | 後台CRM結算相關問題
上手 | 後台CRM行情訂閱、歷史行情補錄

## Slide 8: Jira相關異動-workflow調整
移除UI Design，回歸相同流程
UI Design

## Slide 9: Jira相關異動-表單微調

## Slide 10: Jira相關異動-自動更新issue狀態

## Slide 11: Jira相關異動-issue查看
※後續提供欄位對照

## Slide 12: 開發流程梳理
故事
營運異常
指派RD Head
建立子任務 或 原單分派
需求確認
定義版本任務
定義版本任務
執行 sprint 1
定義當期版本與任務
執行 sprint 2
版本更新
改進
營運異常
測試異常
其他異常

## Slide 13: 開發流程梳理-開發前期 釐清需求並排定優先序

## Slide 14: 開發流程梳理-開發前期 釐清需求並排定優先序

## Slide 15: 開發流程梳理-開發中期 Sprint增加檢核點
D5
D10
D6
D5
D1
D8
D1 : sprint開始，RD進行開發QA設計測試案例
D8 : 評估無法結束的任務是否延後一個sprint或加速排除
同時建立下一個sprint版
D10 : sprint結束
QA依據sprint verification 驗證QAT環境
Sprint 1
Sprint 2
....................>>

## Slide 16: 快速回顧
依照issue類型集中OTP Board開單(主單+子單)
營運異常也要開單紀錄原因與處置方式
sprint第二周中期檢核目前尚未完成的任務

## Slide 17: 後續工作與討論
盤點現階段未完成需求/任務，標註優先級與嚴重程度
與系統有關的單，轉移至OTP Board
調整現有issue類型符合分類
調整Jira符合以上結論